| администрация Сельского поселения Пестравка Муниципального района Пестравский Самарской области, 446160,с. Пестравка, ул.50 лет Октября, 40 Телефон: 2-13-44, 2-19-44 Факс: 2-13-44 ПОСТАНОВЛЕНИЕ От_27.02.2024 г._№30 |  |  | ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____________________№___________ |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2023-2025 годы» за 2023 год.

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Пестравка  муниципального района Пестравский Самарской области от 01.06.2015 года №57 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области», руководствуясь  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Пестравка Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение №1).

- Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pestravsky.ru, подраздел «Сельские поселения».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Пестравка муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                    Плеванюк С.С.

Исполнитель: Коренченко 8(84674) 2-19-97

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Пестравка

от 27.02.2024 г._№30

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2023-2025 годы» за 2023 год.

| «Формирование комфортной городской среды сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2023-2025 годы» (срок действия – с 2023 по 2025 годы, основание принятия - Постановление Администрации с.п. Пестравка м.р. Пестравский от 15.08.2022 года №91) |
| --- |
| N пункта | Наименование мероприятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждом финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета сельского поселения | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Благоустройство дворовой территории | Благоустройство дворовой территории с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 132 | 398,441 | 19,922 | 378,519 | 398,441 | 19,922 | 378,519 | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | Благоустройство дворовой территории с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 98 | 565,418 | 28,271 | 537,147 | 565,418 | 28,271 | 537,147 | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | Благоустройство дворовой территории с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 45 | 851,657 | 42,583 | 809,074 | 851,657 | 42,583 | 809,074 | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
| 2. Благоустройство общественной территории | с. Пестравка, детская площадка по пер. Мирный, 4А | 1028,146 | 51,407 | 976,739 | 1028,146 | 51,407 | 976,739 | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |
|  | Спортивная площадка, с. Пестравка, ул. Советская, 137Б | 1944,127 | 97,206 | 1846,921 | 1944,127 | 97,206 | 1846,921 | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский | Администрация с. п. Пестравка м.р. Пестравский |

Пояснительная информация

к отчету «об исполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2023-2025 годы» за 2023 год»

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2023-2025 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Пестравка м.р. Пестравский Самарской области от 15.08.2022 года №91 и от 29.12.2023 года №183 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области от 15.08.2022г. № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области на 2023-2024 годы».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено:

- программой – 4787,789 тыс. рублей;

- бюджетом с.п. Пестравка – 4 787,789 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 4 787,789 тыс. рублей (100% от бюджета и от плана программы).

Целью муниципальной программы является создание комфортной среды на дворовых и общественных территориях сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области.

Пункт 1. Благоустройство дворовой территории.

За отчетный год благоустроены следующие дворовые территории (муниципальный контракт №25803/22 от 23.11.2022 года):

- с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 132. Установлены бортовые камни - 32 м., скамейка - 2 шт., урна - 2 шт. Выполнено устройство асфальтобетонного покрытия 5 см 187,25 м2., копка ям вручную - 12 шт., устройство бетонной подготовки 0,324 м3. Установлены светильники - 2 шт., труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей 23 м., выключатель автоматический - 2 шт., выключатель одноклавишный - 2 шт. Демонтаж колодца: разборка кирпичных стен 0,3 м3., погрузка/перевозка грузов 0,525 т.

- с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 45.  Выполнены работы по разработке грунта вручную 6,636 м3. Устройство оснований толщиной 12 см из щебня 9,48 м2. Установка бортовых камней бетонных 79 м. Устройство асфальтобетонных покрытий 264,6 м2. Копка ям вручную 8 шт. Устройство бетонной подготовки 0,216 м3. Установлена скамья - 2 шт. Ремонт дворового выезда №2 - устройство асфальтобетонных покрытий 5 см 189 м2. Ремонт дворового выезда №1- устройство асфальтобетонных покрытий 5 см 185 м2.

- с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 98. Ремонт дворового проезда: устройство асфальтобетонных покрытий 5 см 341,2 м2. Разработка грунта вручную 6,552 м3. Устройство оснований толщиной 12 см из щебня 9,36 м2. Установка бортовых камней 78 м. Установка скамеек - 3 шт., урн - 3 шт. Копка ям вручную 18 шт. Устройство бетонной подготовки 0,486 м3. Светильник, устанавливаемый вне зданий - 3 шт. Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей 34,5м. Установка выключателей автоматических - 3 шт, одноклавишных неутопленного типа - 3 шт.

Пункт 2. Благоустройство общественной территории.

В 2023 году благоустроены следующие общественные территории:

- детская площадка с. Пестравка, пер. Мирный, д. 4А. Муниципальный контракт №25806/22 от 23.11.2022 года.  Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 4 см 120 м2. Устройство цветного противоскользящего покрытия 120 м2. Установка бортовых камней - 44 м. Устройство МАФов. Установка металлических столбов - 32 шт. Игровой комплекс "Альпы 01" - 1 шт. Скамья тип 5 - 2 шт. Урна переворачивающаяся - 2 шт.

- спортивная площадка с. Пестравка, ул. Советская д. 137Б. Муниципальный контракт №25802/22 от 23.11.2022 года и №35/22 от 29.12.2022 года.  Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 15 см 722 м2 и 15 см 372 м2. Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см 112,387 м2. Устройство покрытий из тротуарной плитки - 33,3 м2. Установка бортовых камней - 29 м. Установка дорожных знаков на металлических стойках - 1 шт.

Проведем анализ оценки эффективности реализации данной программы:

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. измерения, вид работ | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения по программе | Фактически достигнутые значения |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | М2 | 91487 | 84293,06 | 92 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 80,8 | 78,2 | 97 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 27,7 | 27,7 | 100 |
| 5. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 | 0 | 100 |
| 6. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 | 0 | 100 |
| 7. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| 8. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0,073 | 0,0782 | 107 |
| 9. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 50 | 50 | 100 |

По результатам муниципальной программы за 2023 год можно сделать выводы об ее эффективности:

- Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы 100 %. Программой запланировано 5 мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Полученный результат говорит о высокой эффективности муниципальной программы.