**СХЕМА**

**взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района Пестравский Самарской области (далее – администрация) и субъектов инвестиционной деятельности, реализующих и (или) планирующих к реализации инвестиционные проекты на территории муниципального района Пестравский Самарской области (далее – инвестор)**

контакты администрации:

446160, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 84

телефон: 8(84674) 2-12-33, 2-11-84, 2-18-44

e-mail: yapestravsky@yandex.ru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обращение инвестора в администрацию | в течение года |
| 2 | Регистрация обращения секретарем инвестиционного совета  | в течение 3 рабочих дней со дня поступления обращения |
| 3 | Процедура отбора инвестиционных проектов | в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения |
| 4 | Рассмотрения проекта на инвестиционном совете и решение о целесообразности или нецелесообразности реализации инвестиционного проекта | в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения |
| 5 | Назначение куратора инвестиционного проекта | в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности реализации инвестиционного проекта  |
| 6 | Назначение ответственного специалиста за сопровождение инвестиционного проекта | в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности реализации инвестиционного проекта |
| 7 | Сопровождение инвестиционного проекта  | в течение всего срока его реализации в соответствии с планом-графиком и бизнес-планом |
| 8 | Решение о завершении и эффективности реализации инвестиционного проекта | По окончании реализации инвестиционного проекта |
| 9 | Отметка в реестре инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района Пестравский Самарской области, и направление уведомления в адрес инвестора | в течение 3 рабочих дней со дня решения о завершении и эффективности реализации инвестиционного проекта |